DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN WEB QUE GENERE LAS DIFERENTES RUTAS DE UN DESTINO A OTRO PARA LA EMPRESA DE AVIACIÓN.

SPRINT 3 CREACION DE REPOSITORIO DE CODIGO GITHUB Y DISEÑO MODELO ENTIDAD-RELACION BASE DE DATOS

CARLOS DE LA BARRERA

FREDY GONZÁLEZ

DIEGO DURÁN

EDEINER GUERRA

JOSEPH CONTRERAS

MISIÓN TIC 2022

DESARROLLO DE SOFTWARE

- CREACION Y ASIGNACION DE TAREAS EN JIRA

- CREACION Y CARGA DE DOCUMENTACION EN REPOSITORIO GITHUB

Enlace de acceso a repositorio GITHUB: https://github.com/carlosdelabarrera/ProyectoVuelaFacil

- DISEÑO BASE DE DATOS, DIAGRAMA ENTIDAD- RELACION

- ACTAS DE REUNION

| ACTA No. 1.8 Asignación de tareas Sprint #3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Asignación de tareas Sprint #3 |  |  |
| CIUDAD Y FECHA: Reunión virtual. 13/09/2021 | HORA INICIO:1:20pm | HORA FIN:1:45pm |
| LUGAR: Teleconferencia – Meet |  |  |
| TEMA (S): - Actualización de estado del proyecto para el cliente - Recolección de recomendaciones para el cliente - Asignación de tareas e inicio de Sprint 3 |  |  |
| OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Inf0rme de gestión del proyecto para cliente final (profesor). |  |  |
| DESARROLLO DE LA REUNIÓN |  |  |
| - Saludo - Informe de estado actual del proyecto - Consolidación del proyecto en software Jira. - Revisión de reporte del software. - Reorganización diseño de base de datos y planteamiento de lógica. - Despedida |  |  |
| COMPROMISOS |  |  |
| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA |
| Trabajar en Github | Carlos De La Barrera | 17/09/2021 |
| Trabajar en software de gestión de proyectos Jira Planteamiento modelado lógica | Fredy González | 17/09/2021 |
| Gestión documental (Diseño de casos de uso) | Diego Durán | 17/09/2021 |
| Diseño modelo e implementación entidad-relación y bases de datos | Joseph Contreras Edeiner Guerra | 17/09/2021 |
| ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia) |  |  |

| REGISTRO DE ASISTENCIA DEL ACTA No-009 DEL DÍA 13DEL MES DE septiembre DEL AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO (S) |  |  |  |  |  |  |
| No. | NOMBRES Y APELLIDOS |  | CÉDULA | CORREO ELECTRÓNICO | CELULAR | FIRMA |
|  | Carlos De La Barrera López Fredy González Prieto Diego Durán Correa Edeiner Guerra Cartagena Joseph Contreras Vila Sergio Arturo Medina |  | 1140846227 1049612843 1005220401 1001619778 1092176304 | carlosdelabarrera@gmail.com fredyagonzalez@hotmail.com diegodurancorrea@hotmail.com gedeiner5@gmail.com josephmauriziocontrerasvila@gmail.com smedina_castillo@yahoo.es | 3057464857 3194302828 3053927920 3146832141 3114896504 |  |

Anexo

| ACTA No. 1.9 Revisión avances Sprint 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Revisión avances Sprint 3 |  |  |
| CIUDAD Y FECHA: Reunión virtual. 14/09/2021 | HORA INICIO:6:30pm | HORA FIN:7:10pm |
| LUGAR: Teleconferencia – Meet |  |  |
| TEMA (S): - Revisión avances diseño base de datos - Revisión avances documentación - Implementación plataforma Github - Planteamiento diseño de lógica |  |  |
| OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Informe de gestión del proyecto para cliente final (profesor). |  |  |
| DESARROLLO DE LA REUNIÓN |  |  |
| - Saludo - Revisión estado de casos de uso(administrador). - Revisión y modificación diagrama entidad relación. - Organización repositorio Github. - Planteamiento de lógica. - Despedida |  |  |
| COMPROMISOS |  |  |
| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA |
| Trabajar en Github | Carlos De La Barrera | 17/09/2021 |
| Trabajar en software de gestión de proyectos Jira Planteamiento modelado lógica | Fredy González | 17/09/2021 |
| Gestión documental (Diseño de casos de uso) | Diego Durán | 17/09/2021 |
| Diseño modelo e implementación entidad-relación y bases de datos | Joseph Contreras Edeiner Guerra | 17/09/2021 |
| ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia) |  |  |

| REGISTRO DE ASISTENCIA DEL ACTA No-009 DEL DÍA 14DEL MES DE septiembre DEL AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO (S) |  |  |  |  |  |  |
| No. | NOMBRES Y APELLIDOS |  | CÉDULA | CORREO ELECTRÓNICO | CELULAR | FIRMA |
|  | Carlos De La Barrera López Fredy González Prieto Diego Durán Correa Edeiner Guerra Cartagena Joseph Contreras Vila Sergio Arturo Medina |  | 1140846227 1049612843 1005220401 1001619778 1092176304 | carlosdelabarrera@gmail.com fredyagonzalez@hotmail.com diegodurancorrea@hotmail.com gedeiner5@gmail.com josephmauriziocontrerasvila@gmail.com smedina_castillo@yahoo.es | 3057464857 3194302828 3053927920 3146832141 3114896504 |  |

| ACTA No. 2.1 Organización avances Sprint 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Organización avances Sprint 3 |  |  |
| CIUDAD Y FECHA: Reunión virtual. 14/09/2021 | HORA INICIO:6:30pm | HORA FIN:7:10pm |
| LUGAR: Teleconferencia – Meet |  |  |
| TEMA (S): - Revisión avances diseño base de datos - Revisión avances documentación - Organización diagrama de clases - Planteamiento diseño de lógica |  |  |
| OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Informe de gestión del proyecto para cliente final (profesor). |  |  |
| DESARROLLO DE LA REUNIÓN |  |  |
| - Saludo - Revisión base de datos - Revisión diagrama de clases. - Organización repositorio Github. - Despedida |  |  |
| COMPROMISOS |  |  |
| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA |
| Trabajar en Github | Carlos De La Barrera | 17/09/2021 |
| Trabajar en software de gestión de proyectos Jira Planteamiento modelado lógica | Fredy González | 17/09/2021 |
| Gestión documental (Diseño de casos de uso) | Diego Durán | 17/09/2021 |
| Diseño modelo e implementación entidad-relación y bases de datos | Joseph Contreras Edeiner Guerra | 17/09/2021 |
| ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia) |  |  |

| REGISTRO DE ASISTENCIA DEL ACTA No-010 DEL DÍA 16DEL MES DE septiembre DEL AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO (S) |  |  |  |  |  |  |
| No. | NOMBRES Y APELLIDOS |  | CÉDULA | CORREO ELECTRÓNICO | CELULAR | FIRMA |
|  | Carlos De La Barrera López Fredy González Prieto Diego Durán Correa Edeiner Guerra Cartagena Joseph Contreras Vila Sergio Arturo Medina |  | 1140846227 1049612843 1005220401 1001619778 1092176304 | carlosdelabarrera@gmail.com fredyagonzalez@hotmail.com diegodurancorrea@hotmail.com gedeiner5@gmail.com josephmauriziocontrerasvila@gmail.com smedina_castillo@yahoo.es | 3057464857 3194302828 3053927920 3146832141 3114896504 |  |

| ACTA No. 2.2 Actualización y conformación Sprint 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Actualización y conformación Sprint 3 |  |  |
| CIUDAD Y FECHA: Reunión virtual. 17/09/2021 | HORA INICIO:7:00pm | HORA FIN:7:30pm |
| LUGAR: Teleconferencia – Meet |  |  |
| TEMA (S): - Revisión diseño base de datos - Actualización versiones de Github - Análisis diagrama de clases - Planteamiento diseño de lógica |  |  |
| OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Informe de gestión del proyecto para cliente final (profesor). |  |  |
| DESARROLLO DE LA REUNIÓN |  |  |
| - Saludo - Revisión base de datos - Actualización repositorio Github. - Revisión diagrama de clases. - Despedida |  |  |
| COMPROMISOS |  |  |
| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA |
| Trabajar en Github | Carlos De La Barrera | 17/09/2021 |
| Trabajar en software de gestión de proyectos Jira Planteamiento modelado lógica | Fredy González | 17/09/2021 |
| Gestión documental (Diseño de casos de uso) | Diego Durán | 17/09/2021 |
| Diseño modelo e implementación entidad-relación y bases de datos | Joseph Contreras Edeiner Guerra | 17/09/2021 |
| ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia) |  |  |

| REGISTRO DE ASISTENCIA DEL ACTA No-011 DEL DÍA 17DEL MES DE septiembre DEL AÑO 2021 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO (S) |  |  |  |  |  |  |
| No. | NOMBRES Y APELLIDOS |  | CÉDULA | CORREO ELECTRÓNICO | CELULAR | FIRMA |
|  | Carlos De La Barrera López Fredy González Prieto Diego Durán Correa Edeiner Guerra Cartagena Joseph Contreras Vila Sergio Arturo Medina |  | 1140846227 1049612843 1005220401 1001619778 1092176304 | carlosdelabarrera@gmail.com fredyagonzalez@hotmail.com diegodurancorrea@hotmail.com gedeiner5@gmail.com josephmauriziocontrerasvila@gmail.com smedina_castillo@yahoo.es | 3057464857 3194302828 3053927920 3146832141 3114896504 |  |